Anexo A Análisis PESTLE

| Componente | Factor | Descripción del factor en el entorno del proyecto |  | Fase de análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nivel de incidencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿Describa cómo incide en el proyecto? |  | ¿Cómo potenciaría los efectos positivos y disminuir los negativos? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I |  | P |  | Im |  | C |  | Cr |  | Mn |  | N |  | I |  | P |  | Mp |  |  |  |  |  |
| AMBIENTAL | CLIMA | Condiciones climáticas (precipitaciones en la zona durante la ejecución) |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Siendo la zona de ambiente árido, permite la ejecución de obras a priori contratiempo por inundaciones por precipitaciones |  | Realizar consultas rutinarias en el ideam y programar en consecuencia la ejecución de las actividades |  |
|  | TERRENO | Condiciones geotécnicas adversas (Nivel freático y tipología de suelo) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Inestabilidad de las excavaciones requeridas para la cimentación |  | Realizar caracterización de terreno y en caso de ser requerido estabilización de taludes con cal o similar |  |
| SOCIAL | PERSONAL | Capacidades y aptitudes de la mano de obra calificado y no calificada de la zona |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Bajos rendimientos en la ejecución de actividades y una elevada probabilidad de accidentes |  | Adecuada gestión de reclutamiento de personal (si es requerido contemplar personal apto fuera del área) y capacitaciones y controles rutinarios técnicos y hseq |  |
|  | COMUNICACIÓN | Socializaciones asertivas con la comunidad beneficiaria y aledaña al proyecto |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Atender solicitudes y sugerencia con implicación o no en la ejecución de obra |  | Con objeto de instruir a la comunidad sobre la importancia, necesidad y dar a conocer el aspecto final del proyecto; socializaciones rutinarias con la población vecina, esencialmente con los beneficiarios del proyecto |  |
|  | EDUCACION | La población no cuenta con educación apropiada y experticia para la implementación y sostenimiento de los apriscos |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Manejo y manipulación de las nuevas metodologías implementadas en los apriscos |  | El proyecto contempla la implementación de capacitaciones a los beneficiarios y operadores finales del proyecto |  |
| Componente | Factor |  | Descripción del factor en el entorno del proyecto |  | Fase de análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nivel de incidencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿Describa cómo incide en el proyecto? |  | ¿Cómo potenciaría los efectos positivos y disminuir los negativos? |  |
|  |  |  |  |  | I |  | P |  | Im |  | C |  | Cr |  | Mn |  | N |  | I |  | P |  | Mp |  |  |  |  |  |
| SOCIAL | PROTESTAS |  | Paros civiles por protestas sociales |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obstrucción en las vías previstas para la cadena de suministros |  | Contemplar varias rutas de acceso para la obtención de insumos, informar a tiempo a la entidad contratante para que brinde las garantías necesarias para ejecutar las obras |  |
| ECONOMICO | PROVEEDORES |  | Pocos proveedores de concreto premezclados certificados en la zona. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Debido a la baja industrialización en la zona la accesibilidad a insumos requeridos para el proyecto es de difícil acceso |  | Convocar a proveedores de otras localidades, con el objetivo de ampliar la cartera de proveedores de suministros. |  |
|  | PRECONTRACTUAL |  | Estimación de costo mal efectuada. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Posible afectación al equilibrio financiero del contrato |  | Realizar análisis minucioso a los precios unitarios del presupuesto y cuantificar las cantidades de obra. En caso de requerir reajuste advertir a la entidad contratante para tramite y gestión. |  |
|  | INFLACION |  | Fluctuación excesiva en los precios de suministros |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Incremento en los precios de mercado de Animales Ovino a suministrar, así como de los insumos requeridos. |  | Realizar anticipos y compras proyectadas con objeto de paralizar precios de mercado. |  |
| POLITICO | ADMINISTRACION MUNIPAL |  | Elecciones Políticas (Alcaldía, Consejo, Congreso) |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | Posible solicitud de modificaciones contractuales, por los nuevos actores políticos |  | Corroborar en la etapa precontractual los clausulados del contrato, y prever situaciones favorables y desfavorables. |  |
|  | CONFLICTOS POLITICO-CIVIL |  | Presencia de organizaciones insurgentes armadas e ilegales en el área |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solicitudes extorsivas y requerimientos de cargos en vacantes ocupadas, insumos y empleos de maquinaria en actividades no contractuales |  | No entrar en confrontaciones e informar de inmediato cualquier situación anómala a las autoridades competentes. |  |