Anexo H Registro de Interesados

| Información de identificación |  |  |  | Información de evaluación |  |  |  |  | Clasificación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre y Apellidos | Puesto | Organización / Empresa | Rol en el proyecto | Requisitos principales | Expectativas principales | º Influencia | º Interés | Fase de mayor interés | I / E | P / N / R |
| IVAN MAURICIO SOTO BALAN | ALCALDE | ALCALDIA BARRANCAS | CONTRATANTE | Contratar al ejecutor | Ejecucion del 100% del proyecto con base contrato y requerimientos tecnicos de la interventoria y la supervision | ALTO | ALTO | Adjudicacion Y Liquidacion | Interno | Partidario |
| JOSE GERARDO CERCHAR CASTILLO | SEC. DE PLANEACION |  |  | Supervisar a la interventoria y al ejecutor |  | ALTO | ALTO | Ejecucion | Interno | Partidario |
| ALVARO JOSE NUÑEZ GONZALEZ | REP. LEGAL INTV | INTERVENTORIA | SUPERVISION | Vigilar, inspeccionar y examinar al ejecutor |  | ALTO | ALTO | Adjudicacion Y Liquidacion | Interno | Partidario |
| JORGE DAVID BITAR ALVAREZ | RESIDENTE DE INTV |  |  | Vigilar, inspeccionar y examinar al ejecutor |  | ALTO | ALTO | Ejecucion | Interno | Partidario |
| JUAN CARLOS RUIZ PEÑALOZA | REP. LEGAL CONTRATISTA | CONTRATISTA | EJECUCION | Ejecutar el Proyecto con base al cronograma y matriz de costo/beneficio | Obtener la mayor utilidad posible por ejecutar el proyecto | ALTO | ALTO | Adjudicacion Y Liquidacion | Interno | Partidario |
| Yudy Vanessa Cristiano Castro | GERENTE DE PROYECTO |  |  |  |  | ALTO | ALTO | Ejecucion | Interno | Partidario |
| Yossimar Alonso Puerto Zambrano | JEFE ADMINISTRATIVO |  |  | Saneidad de la matriz contable | Cierre contable del contrato | ALTO | ALTO | Ejecucion | Interno | Partidario |
| JOSE GREGORIO PINTO SALTAREN | DIRECTOR TECNICO |  |  | Cumpliento del cronograma de ejecuicon de obra | Entrega del proyecto | ALTO | ALTO | Ejecucion | Interno | Partidario |

| Información de identificación |  |  |  | Información de evaluación |  |  |  |  | Clasificación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre y Apellidos | Puesto | Organización / Empresa | Rol en el proyecto | Requisitos principales | Expectativas principales | º Influencia | º Interés | Fase de mayor interés | I / E | P / N / R |
| CARLOS ALBERTO TORRES | GESTOR SOCIAL | CONTRATISTA | EJECUCION | Cumplimiento de la matriz social del proyecto | Paz y salvo de involucrados | ALTO | ALTO | Adjudicacion Y Liquidacion | Interno | Partidario |
| JOSE EDUARDO VILLEGAS | ASESOR LEGAL |  |  | Saneidad juridico-contractual | Cierre juridico al contratista | MEDIO | MEDIO | Formulacion | Interno | Partidario |
| EBERTO ORTEGA | GEOTECNISTA | GEOTECNIA SAS | CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | Ejecucion de los estudios y diseños requeridos para la ejecucion del proyecto | Aprobacion y cumplimiento de los estudios y diseños | MEDIO | MEDIO | Formulacion | Externo | Neutral |
| CAMILO CASTILLA | ING. ESTRUCTURAL | ESTRUCASTILLA SAS |  |  |  | MEDIO | MEDIO | Formulacion | Externo | Neutral |
| ARMANDO ARMANDO DAZA SALOME | CONSULTOR PECUARIO | SOLUCIONES AGROPECUARIAS |  |  |  | MEDIO | MEDIO | Formulacion | Externo | Neutral |
| RAFAEL VEGA DAZA | CONTADOR | CONTRATISTA | EJECUCION | Balance de gastos | Cierre contable del contrato | MEDIO | MEDIO | Ejecucion | Interno | Partidario |
| ALVARO RAUL MONTERO | JEFE DE COMPRAS |  |  | Facturaciones |  | ALTO | ALTO | Ejecucion | Interno | Partidario |
| RICHARDSON CASTILLA ROMERO | COORD. CONSTRUCCION |  |  | Balance programado vs ejecutado | Entrega del proyecto | ALTO | ALTO | Ejecucion | Interno | Partidario |
| KAREN FONSECA | COORDINADOR R.H. |  |  | Optimizacion del personal | Paz y salvo del personal | ALTO | ALTO | Ejecucion | Interno | Partidario |

| Información de identificación |  |  |  | Información de evaluación |  |  |  |  | Clasificación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre y Apellidos | Puesto | Organización / Empresa | Rol en el proyecto | Requisitos principales | Expectativas principales | º Influencia | º Interés | Fase de mayor interés | I / E | P / N / R |
| JOSE EDUARDO VILLEGAS | JURIDICO | CONTRATISTA | EJECUCION | Peticionar y responder los requerimientos que surjan | Cierre juridico al contratista | MEDIO | MEDIO | Adjudicacion Y Liquidacion | Interno | Partidario |
| LIZETH DIAZ PEDROZO | ASISTENTE CONTABLE |  |  | Organizar los gastos / Alimentar software contable | Cierre contable del contrato | MEDIO | MEDIO | Ejecucion | Interno | Partidario |
| KAREN FONSECA | ASISTENTE DE COMPRAS |  |  | Programar, Cotizar y Ejecutar las compras requeridas |  | MEDIO | MEDIO | Ejecucion | Interno | Partidario |
| JORGE MARIO DURAN ROMERO | RESIDENTE DE OBRA |  |  | Programar, controlar y supervisar las actividades | Entrega del proyecto | ALTO | ALTO | Ejecucion | Interno | Partidario |
| JESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ NIÑO | SISO / HSEQ |  |  | Implementar medidas SST | Cero accidentes / incidentes | ALTO | ALTO | Ejecucion | Interno | Partidario |
| ARMANDO ARMANDO DAZA SALOME | CONFERENSITAS |  |  | Dictar las capacitaciones | Implementacion de los beneficiarios capacitados | ALTO | MEDIO | Capacitacion | Interno | Partidario |
| JOAQUÍN IPUANA EPIAYU | ASISTENTE SOCIAL |  |  | Realizar las socializaciones | Paz y salvo comunitarios | ALTO | ALTO | Socializacion | Interno | Partidario |
| PROINGEMAS SAS | PROVEEDOR | TERCEROS PROVISOR | PROVEEDOR DE RECURSOS | Dotar al contratista de los equipos requeridos | Utilidad y liquidacion de los insumos y alquiler de equipos y herramientas | MEDIO | MEDIO | Ejecucion | Externo | Partidario |

| Información de identificación |  |  |  | Información de evaluación |  |  |  |  | Clasificación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre y Apellidos | Puesto | Organización / Empresa | Rol en el proyecto | Requisitos principales | Expectativas principales | º Influencia | º Interés | Fase de mayor interés | I / E | P / N / R |
| CONSTRUCOL SAS | SUBCONTRATISTA | TERCEROS PROVISOR | PROVEEDOR DE RECURSOS | Dotar al contratista de los insumos requeridos |  | MEDIO | MEDIO | Ejecucion | Externo | Partidario |
| ELVIS NOVOA MARTINEZ | MAESTRO DE OBRA | CONTRATISTA | EJECUCION | Ejecutar actividades de obra | Visto Bueno de las actividades ejecutadas en obra | ALTO | ALTO | Ejecucion | Interno | Partidario |
| MENDOZA RADA OSCAR ALFONSO, ENTRE OTROS | OFICIALES DE OBRA |  |  | Ejecutar las tareas asignadas |  | ALTO | BAJO | Ejecucion | Interno | Partidario |
| MARTIN GUILLERMO SANCHES BARRAZA, ENTRE OTROS | OBRERO |  |  |  |  | MEDIO | BAJO | Ejecucion | Interno | Partidario |
| YEINNYS NEGRETE | PERSONERO MUNICIPAL | MINISTERIO PUBLICO | VEEDURIA | Seguimiento de obra y velar por intereses de la comunidad | Beneficio tangibles y respeto de los derechos de la comunidad | BAJO | MEDIO | Ejecucion | Externo | Neutral |
| MILLER JOSÉ SOLANO SOTO | VEEDOR CIUDADANO | COMUNIDAD |  |  |  | BAJO | MEDIO | Ejecucion | Externo | Reticente |
| LUIS RAFAEL SOLANO PUSHAINA, FRANKLIN DIAZ DIAZ, JOSE ALFREDO SOLANO URIANA, RAFAEL JAVIER EPIAYU SAPUANA, JESUS ALBERTO BOLIVAR URARIYU | PEQUEÑO GANADERO |  | BENEFICIARIOS | Expresar sus inquietudes |  | BAJO | ALTO | Ejecucion Y Liquidacion | Externo | Partidario |
| NELIS MARIA GOMEZ URIANA, ANA DALVA EPIAYU PARODI, NILVA ROSA URIANA GOURIYU, NINFA MARIA PUSHAINA EPIAYU, GEORGINA UCROS PUSHAINA, XENOVIA MARIA EPIAYU URIANA | CABEZA FAMILIAR |  |  |  |  | BAJO | ALTO | Ejecucion Y Liquidacion | Externo | Neutral |