## Slide 1
Diseño de un mapa estratégico basado en analítica institucional para fortalecer la toma de decisiones en la
Universidad Piloto de Colombia
Bogotá, 02 de Julio de 2026

## Slide 2
          Maestría en Administración de Negocios - MBA
          Jodie Katherine Briceño Hurtado
          Angela Paola Mateus Villamil
          Andrés Ricardo Moreno Ducon

## Slide 3
Agenda
Presentación de la Empresa
Contextualización del Problema
Contextualización del Proyecto
Objetivos del Proyecto
Beneficios del Proyecto
Acta de Constitución
Cronograma
EDT
Presupuesto
Registro de Interesados
Gestión de Riesgos
Lecciones Aprendidas y Conclusiones

## Slide 4
Presentación de la Empresa
Institución de Educación Superior Acreditada por 6 años
Entorno académico muy dinámico
Toma de decisiones clave
La Universidad Piloto de Colombia fue creada en 1962 por un grupo de estudiantes de Arquitectura de una Universidad de Bogotá
“Universidad de estudiantes para estudiantes”

## Slide 5
Contextualización del Problema
Limitado aprovechamiento de Información
Múltiples fuentes muy dispersas
Ausencia de Integración tecnología
Baja trazabilidad estratégica Institucional
Retrasos en decisiones Gerenciales

## Slide 6
1
2
3
El problema Identificado
El Alcance Académico
Los Objetivos de Investigación
Las Necesidades Institucionales de fortalecimiento
Alternativas:
Mapa Estratégico Institucional
Procesos Manuales de Seguimiento
Sistema Tecnológico BI
6
Contextualización del Proyecto
4.75/5

## Slide 7
Identificar las necesidades de información para la toma de decisiones
Analizar la alineación entre el Plan Estratégico y el seguimiento institucional
Diseñar un modelo de analítica para la gestión estratégica basada en evidencia
Desarrollar un mapa estratégico que integre planeación, seguimiento y toma de decisiones
Diseñar un mapa estratégico basado en analítica institucional para la Universidad Piloto de Colombia que permita articular los objetivos estratégicos, los indicadores institucionales, las fuentes de información y los mecanismos de seguimiento, con el fin de fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia y el seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2025–2035
Diagnosticar la articulación entre estrategia, indicadores y fuentes de información institucional
Objetivo General:
7
Objetivos del Proyecto
Objetivos Específicos:
Notes: Alineación de ejes estratégicos con la misión y visión institucional

## Slide 8
Mejora Trazabilidad de Resultados
1
2
3
4
5
Gobernanza de Datos Fortalecida
Reduce Duplicidad de Esfuerzos
Decisiones Gerenciales mas agiles
Alineación con el Plan estratégico
Proyecto viable, escalable y sostenible, no depende de la implementación inmediata de infraestructura tecnológica.
8
Beneficios del Proyecto

## Slide 9
Beneficios del Proyecto
Cierre de la Brecha entre la gestión táctica diaria y la Visión de la Alta Dirección
Conexión directa entre cada objetivo del PEI 2025 – 2035 y el dato operativo que lo soporta
Establecimiento de Reglas claras, responsables y estándares de calidad para la información
Transición de una gestión basada en intuición y fragmentación a una gerencia estratégica.

## Slide 10
10
Principales Interesados
Objetivos
Alcance
Cronograma
2
3
5
7
4
6
8
Criterios de Cierre
Alta dirección
Dirección de estrategia y calidad
Decanaturas y direcciones de áreas académicas
Unidades de apoyo
Mapa estratégico
Estado actual de la articulación
Necesidades de Información
Alineación entre objetivos e indicadores
Acceso a la información
Identificación y priorización de indicadores
Articulación Metas – fuentes de información
Seguimiento estratégico
Inicio: Abril 2026
Cierre: Junio 2027
304 días
Riesgos Principales
Limitación acceso a la información
Baja disponibilidad de tiempo
Desalineación Indicadores – fuentes de datos
Resistencia Organizacional frente a cambios
Diseño Mapa estratégico
Articulación Objetivos – Indicadores
Matriz de trazabilidad
Seguimiento a procesos de Planeación
Documento final
1
2
Justificación
Objetivos Estratégicos de la Organización a los que está alineado el Proyecto
Fortalecimiento de la gobernanza
Transformación digital
Sostenibilidad Organizacional
Aseguramiento de la calidad
Fortalecer decisiones estratégicas mediante analítica institucional
Acta de Constitución
Notes: Alineación de ejes estratégicos con la misión y visión institucional

## Slide 11
EDT

## Slide 12
Cronograma

## Slide 13
Presupuesto
Mayor concentración de recursos asignada a las fases criticas de análisis institucional y diseño metodológico

## Slide 14
14
Contar con información estratégica confiable para la toma de decisiones
RECTORÍA
Integrar indicadores y fortalecer la gobernanza de la información
ESTRATEGIA Y CALIDAD
Disponer de información para planeación y seguimiento de resultados académicos
DECANATURAS
4
Mejorar el seguimiento al cumplimiento de objetivos institucionales
VICERRECTORÍA
Facilitar el análisis de desempeño y cumplimiento de metas
DIRECCIONES DE ÁREA ACADÉMICA
6
2
1
Optimizar la asignación y seguimiento de recursos institucionales
SINDICATURA
3
5
Registro de Interesados
Disminuir reprocesos y mejorar la calidad de los datos
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Mejorar la gestión institucional y los servicios académicos
COMUNIDAD ACADÉMICA
7
8
Notes: Alineación de ejes estratégicos con la misión y visión institucional

## Slide 15
Gestión de Riesgos
Mayor concentración de Riesgos radica en la dependencia de Información institucional y la interacción con los actores clave

## Slide 16
Gestión de Riesgos
Probabilidad X Impacto = Nivel de Exposición
Matriz de Probabilidad e Impacto

## Slide 17
Gestión de Riesgos
Riesgos Críticos

## Slide 18
Gestión de Riesgos
Trayectoria
Distribución de los Riesgos
Impacto Residual

## Slide 19
Lecciones Aprendidas
Información y Datos
La disponibilidad y calidad son criticas. La identificación temprana de responsables y fuentes acelera significativamente el avance
Participación de Stakeholders
Vital para validar resultados. La programación anticipada y el uso de canales virtuales aseguran productos alineados a las necesidades
Alineación Metodológica
Articular objetivos – indicadores – fuentes exige un proceso de validación y consenso permanente para garantizar la coherencia
Gestión del Cambio
Debe abordarse desde el inicio. La comunicación y socialización activa reduce la resistencia hacia nuevas formas de decisión.

## Slide 20
20
Conclusiones
01
Buenas Practicas de Gestión
02
Estrategias de Mitigación
03
Disponibilidad de datos confiables
04
Registro consolidado de Riesgos
05
Mapa estratégico basado en analítica
06
Cumplimiento de objetivos
Notes: Alineación de ejes estratégicos con la misión y visión institucional